УТВЕРЖДЕНА

решением Фаленской

районной Думы

от  26.12.2007 №21/187

Муниципальная  адресная программа

«Капитальный ремонт жилищного фонда на территории

Фаленского муниципального района

Кировской области»

на 2008-2011 годы

Паспорт

муниципальной адресной программы «Капитальный

ремонт жилищного фонда на территории

Фаленского муниципального района

Кировской области»

на 2008-2011 годы

| Наименование Программы | Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Фаленского муниципального района Кировской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  |
| Заказчик Программы | администрация Фаленского района |
| Разработчик Программы | администрация Фаленского района |
| Цель Программы | улучшение состояния многоквартирных домов с восстановлением состояния общего имущества дома до нормативных требований |
| Задачи Программы | разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов капитального ремонта многоквартирных домов мониторинг жилищного фонда района с постоянной актуализацией реестра многоквартирных домов, требующих капитального ремонта; формирование и корректировка очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, определенных Программой |
| Важнейшие целевые показатели Программы | количество многоквартирных домов, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации Программы |
| Сроки реализации Программы | 2008 – 2011 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования – 16,8 млн. рублей, в том числе: бюджетные средства – 15,9 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета (рассчитаны в соответствии с распределением средств федерального бюджета среди муниципальных районов и городских округов области, пропорционально площади обслуживаемого жилищного фонда) – 12,25 млн. рублей, средства местного бюджета – 3,65 млн. рублей средства собственников жилья – 0,9 млн. рублей |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с улучшением условий проживания в них граждан |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Состояние значительной части жилищного фонда района неудовлетворительно. Причина  в систематическом недоремонте домов. Особенно пагубно на состояние фонда сказывается отсутствие своевременного капитального ремонта жилья.  В последние 10 лет объемы капитального ремонта жилья в районе не превышали 20% от нормативных требований. При этом часть домов перешла в категорию ветхих и аварийных, по которым требуется уже проведение реконструкции либо сноса.

Проблема недоремонта жилищного фонда носит системный характер по всей стране. Именно поэтому по инициативе Президента РФ создается Фонд содействия реформирования ЖКХ, 60% ресурсов которого будет направлено на капитальный ремонт жилья в 2008—2011 годах. Одно из оснований разработки и принятия настоящей Программы – это требования п.2 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».

Инвентаризация жилищного фонда района в 2007 году показала необходимость проведения капитального ремонта в том или ином объеме на 100 многоквартирных домах общей жилой площадью   18,364 тыс.кв.м., где проживает 527 семей.   Это 6,0 % всего жилищного фонда района.

Реестр многоквартирных домов нуждающихся в ремонте приведен в Приложение 1.

До района предварительно доведены департаментом ЖКХ Кировской области   лимиты средств на капитальный ремонт жилищного фонда на период действия Программы за счет средств:

-      федерального бюджета -  12,25 млн. рублей

-      местного  бюджета – 3,65 млн. рублей.

В соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» доля софинансирования собственников помещений многоквартирных домов при организации капитального ремонта с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ должна быть не менее 5% от стоимости ремонта.

Исходя из этого, доля софинансирования собственников жилых помещений составит 0,9 млн. рублей.

Таким образом, консолидированная сумма средств на реализацию Программы составит 16,8 млн. рублей.

Средняя стоимость капитального ремонта 1 кв.м. жилья составит 914,8 рубля.

Таким образом, ресурсы Программы позволят выполнить в течение 2008-2011 годов капитальный ремонт всех 100 многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте по состоянию на 01.11. 2007 г.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту за счет федеральных средств, могут быть включены лишь многоквартирные дома, где собственники выбрали в качестве способа управления управляющие организации, либо сформировали товарищества собственников жилья, либо объединены в жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы.

На 01.11.2007 во всех 100 многоквартирных домах, определенных Программой для выполнения капитального ремонта, способ управления либо еще не выбран, либо выбрано непосредственное управление. Это потребует проведения общего собрания собственников вышеуказанных домов, на которых будут поставлены вопросы:

а) выбора нового способа управления домом, отвечающего требованиям Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ в части способа управления домом, ремонтируемым за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

б) согласие собственников помещений в многоквартирных домах на проведение капитального ремонта дома с привлечением средств собственников в объеме не менее 5% от сметной стоимости ремонта.

В случае несогласия собственников принять вышеназванные условия в муниципальную программу будут внесены коррективы в части замены многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств Программы на дома аналогичной площади, потребность в капитальном ремонте которых прогнозируется на последующие годы действия Программы.

Такая работа будет проведена до утверждения областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Кировской области» на 2008-2011 годы, куда перечень домов района войдет составной частью.

Формирование же ТСЖ на базе этих домов (в том числе и с переходом от способа управления управляющей организацией) возможно в течение всего периода действия Программы.

Предоставление средств федерального и местного бюджетов на капитальный ремонт будет производиться управляющим организациям, ТСЖ и кооперативам в соответствии с процедурами, предусмотренными федеральным законом от 21. 07. 2007 № 185-ФЗ.

Необходимым условием проведения ремонта за счет бюджетных средств станет наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации на капитальный ремонт дома, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением государственной экспертизы этого проекта.

В спорных случаях оценку необходимости проведения предварительного проектирования всего объема капитального ремонта дома, либо отдельных его видов будет осуществляться экспертно специалистами администрации района с привлечением в необходимых случаях экспертов департамента строительства и архитектуры Кировской области, департамента ЖКХ Кировской области, экспертов других специализированных ведомств.

Порядок привлечения подрядчиков на проведение ремонтов будет определен в соответствии с п. 8 ст.20 федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ нормативным актом Правительства области, либо при необходимости, нормативным актом муниципального района.

- Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является улучшение состояния многоквартирных домов с восстановлением состояния общего имущества дома до нормативных требований.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:

- разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов капитального ремонта многоквартирных домов

- мониторинг жилищного фонда района  с постоянной актуализацией реестра многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;

- формирование и корректировка очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов

- формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов

- выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, определенных Программой

Целевым показателем оценки хода  реализации Программы является:

количество многоквартирных домов, на которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации Программы

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Количественные значения показателя приведены в таблице 3 раздела 7 Программы.

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия  по  реализации  Программы представлены в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет бюджетных и источников и средств собственников жилых помещений.

Общий объем финансирования – 16,8 млн.  рублей, в том числе:

бюджетные средства – 15,9  млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета (рассчитаны в соответствии с методикой распределения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, предусмотренной проектом областной адресной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в Кировской области» на 2008-2011 годы) – 12,25 млн. рублей,

- средства местного бюджета – 3,65 млн. рублей

- средства частных собственников жилых помещений  – 0,9 млн. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов и размерами лимитов средств, запланированных для области Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

5. Механизм   реализации   Программы,   включающий   в   себя

механизм управления Программой и механизм действий

государственного заказчика Программы

Основными механизмами реализации Программы является проведение капитального ремонта многоквартирных домов по следующим видам работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электо-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления ( тепловой энергии, горячей и холодной воды).

- ремонт крыш

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу дома

- утепление и ремонт фасадов

Виды работ по капитальному ремонту, выходящие за рамки приведенного списка, могут выполняться за счет дополнительных источников финансирования, в том числе за счет дополнительного софинансирования собственников, в том числе местного бюджета.

Заказчик Программы  в пределах общей суммы ресурсов Программы изменять сумму средств на ремонт отдельных домов после предоставления (корректировки) обоснованной сметы на капитальный ремонт. При этом заказчик Программы руководствуется принципом  выполнения максимального объема работ по капитальному ремонту каждого из домов.

Основными рисками в реализации Программы являются:

занижение лимита средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемых в район для мероприятий по капитальному ремонту;

резкое увеличение стоимости капитального ремонта 1 кв.м. жилья;

массовый отказ собственников жилых помещений от обязательного софинансирования ремонта.

Все эти риски могут повлечь снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

увеличением доли софинансирования за счет местного бюджета;

бюджетным субсидированием собственников жилья для оплаты их доли софинансирования ремонта

рассрочки платежей собственников за капитальный ремонт;

привлечения иных не бюджетных источников софинансирования (софинансирование собственников нежилых помещений многоквартирных домов в размере, превышающем их обязательную долю софинансирования);

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации

Программы

Экономическая эффективность реализации Программы определяется:

-прямыми дополнительными доходами местного бюджета за счет увеличения налогооблагаемой базы организаций, реализующих мероприятия Программы – подрядчиков и субподрядчиков капитального ремонта. Количественная оценка экономической эффективности будет производиться в рамках отчетности о реализации Программы.

Социальная эффективность реализации Программы прямо вытекает из ее основной цели – улучшение состояния многоквартирных домов и, как следствие, улучшение условий проживания в них граждан.

Количественные показатели социальной эффективности реализации Программы соответствуют целевым показателям оценки хода реализации Программы и приведены в таблице 3.

Таблица 3

Оценка социально-экономической эффективности Программы

| Целевые показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт в рамках Программы | 23 | 27 | 25 | 25 | 100 |