Приложение №2

Мероприятия муниципальной  целевой Программы

«Повышение  безопасности дорожного движения  в Фаленском  районе» на 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок Выполнения | Объемы Финансирования (тыс.руб.) | Источники финансирования | Исполнители обеспечивающие реализацию мероприятий (в пределах компетенции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия. |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение инструктивных совещаний, семинаров сотрудниками ОГИБДД по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися муниципальных образовательных учреждений (далее – ОУ). | 2009 год |  |  | Отдел образования администрации Фаленского района (далее ОО); Отдел внутренних дел по Фаленскому району (далее ОВД) (по согласованию) |
|  |  | 2010 год |  |  |  |
|  |  | 2011 год |  |  |  |
| 2. | Создание методического центра по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) в МОУ ДОД Дом детского творчества п.Фаленки | 2009 год | 10,0 | Бюджет района | ОО; ОУ,ОВД (по согласованию) |
|  |  | 2010 год | 10,0 |  |  |
|  |  | 2011 год | 5,0 |  |  |

| Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение велосипедов и экипировки, специальной формы команды школьников для участия в областном конкурсе «Безопасное колесо» |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО, ОВД (по согласованию); |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение районных соревнований юных инспекторов дорожного движения « Безопасное колесо» (в т.ч. приобретение призов для награждения победителей) |  |  | 2009 год |  | 5,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 3. | Участие команды школьников на областные соревнования «Безопасное колесо» |  |  | 2009 год |  | 2,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 4. | Ре комендовать руководителям образовательных учреждений приобрести информационные наглядные пособия по БДД для образовательных учреждений |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО; руководители образовательных учреждений ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Конкурс для педагогов и воспитателей на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» (в т.ч. приобретение призов для награждения победителей) |  |  | 2009 год |  | 1,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 6. | Организация детской площадки «ЮИД» во время летних каникул при Доме детского творчества |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Районный смотр-конкурс методических разработок по обучению школьников ПДД и навыкам безопасного поведения на дорогах «Методическая копилка» (в т.ч. приобретение призов для награждения победителей) |  |  | 2009 год |  | 1,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 8. | Районный фестиваль «Творчество юных - за безопасность дорожного движения» (в т.ч. приобретение призов для награждения победителей) |  |  | 2009 год |  | 3,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 4,0 |  |  |  |  |
| 9. | Проведение профилактических мероприятий «Внимание-дети», направленных на повышенное внимание к детям-пешеходам, снижение детского дорожно-транспортного травматизма (в т.ч. печать листовок, плакатов с обращением к участникам дорожного движения). |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обустройство площадок в образовательных учреждениях для обучения детей ПДД |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО ОВД(по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение профилактического мероприятия «Автобус», направленного на снижение дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте. |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | Управление государственного автодорожного надзора (по согласованию); ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Рекомендовать руководителям образовательных учреждений оформить подписку на газету «Добрая дорога детства» | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО, руководители образовательных учреждений |  |
|  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Проведение мероприятий для несовершеннолетних по профилактике Детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Фаленскогорайона | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО ОВД(по согласованию) |  |
|  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения, содержание улиц и дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приобретение, установка, замена дорожных знаков, соответствующих требованиям ГОСТ-52289-2004, а также опор для знаков в Фаленском городском поселении согласно Приложению №3 |  | 2009 год |  | 30,0 |  | Бюджет Фаленского городского поселения (по согласованию) |  | Администрация Фаленского городского поселения (по согласованию); |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 35,0 |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение наркотестов «Иммуно- Хром-5-Мульти-экспресс» |  |  | 2009 год |  | 1,0 |  | Бюджет района |  | Администрация Фаленского района |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение прибора анализатора паров этанола «Алкотектор» |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | Администрация Фаленского района |
| 4. | Очистка от деревьев и древесно-кустарниковой растительности дорог пос.Фаленки. |  |  | 2009 год |  | 3,0 |  | Бюджет городского поселения |  | Администрация Фаленского городского поселения (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 8,0 |  |  |  |  |
| 5. | Возмещение расходов на первые сутки хранения задержанного автомототранспорта. |  |  | 2009 год |  | 3,0 |  | Бюджет Фаленского района |  | Администрация Фаленского района |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт улично-дорожной сети (1км) |  |  | 2009 год |  | 1819,1 |  | Областной бюджет |  | Администрации сельских поселений |
|  |  |  |  |  |  | 95,8 |  | Бюджет городского поселения |  |  |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 1913,6 |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100,8 |  | Бюджет городского поселения |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 2033,1 |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 107,1 |  | Бюджет городского поселения |  |  |
| 7. | Содержание улично-дорожной сети п.г.т. Фаленки |  |  | 2009 год |  | 800,0 |  | Бюджет городского поселения |  | Администрация Фаленского городского поселения (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 1000,0 |  | Бюджет городского поселения |  | Администрация Фаленского городского поселения (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 1000,0 |  | Бюджет городского поселения |  | Администрация Фаленского городского поселения (по согласованию) |

Мероприятия Программы осуществляются исполнителями на основе соглашений, договоров, иных форм согласования с исполнителем.