ФАЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2008	№32/267

пгт Фаленки

О муниципальной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Фаленском районе на 2009-2011 годы»

В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования Фаленский муниципальный район, в целях усиления эффективности работы по координации деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов по сокращению количества дорожно-транспортых происшествий, снижению  количества погибших в результате  ДТП  районная Дума РЕШИЛА:

- Утвердить   муниципальную    целевую    программу   «Повышение
безопасности дорожного движения в Фаленском районе на 2009-2011 годы»
(далее - Программа). Прилагается.

- Рекомендовать   финансовому  отделу   Фаленского   района  при разработке проекта районного бюджета на 2009-2011 годы предусмотреть
выделение финансовых средств для реализации программы и обеспечивать
финансирование мероприятий Программы, осуществляемых за счет средств
бюджета района.

- Контроль  за  исполнением  решения   возложить   на  постоянную
депутатскую   комиссию   по   мандатам,   регламенту,   вопросам   местного
самоуправления,    законности    и    правопорядку    (Комарицын    С.В.)    и
заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения
Лыскова В.Е.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Фаленского района	А.А. Скулкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОВД по Фаленскому району                                     Т.Ю.Князева

СОГЛАСОВАНО

| Председатель постоянной депутатской комиссии по мандатам, регламенту, вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку |  | С.В.Комарицын |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Фаленского района |  | В.И.Григорьев |
| Начальник ОВД по Фаленскому району |  | Д.А.Чураков |
| Заместитель главы администрации Фаленского района по вопросам жизнеобеспечения |  | В.Е.Лысков |
| Заведующая финансовым отделом Фаленского района |  | В.Н.Леонтьева |
| Юрист администрации Фаленского района |  | Н.Л. Мышкина |

Разослать:  ОГИБДД, комиссия по безопасности дорожного движения, финансовый отдел, отдел экономики, орготдел

Утверждена

решением Фаленской

районной  Думы

от 26.11.2008 №32/267

Муниципальная

целевая программа

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В  ФАЛЕНСКОМ РАЙОНЕ

на 2009 - 2011 годы»

Фаленки

2008

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Повышение  безопасности дорожного движения в Фаленском районе

на 2009-2011 годы»

| Наименование Программы | Повышение безопасности дорожного движения в Фаленском районе на 2009-2011 годы |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик– координатор Программы | Администрация Фаленского района |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация Фаленского района МУ отдел образования администрации Фаленского района Кировской области Администрация Фаленского городского поселения Отдел внутренних дел по Фаленскому району |
| Основные разработчики Программы | Администрация Фаленского района Отдел внутренних дел по Фаленскому району (Отделение ГИБДД ОВД по Фаленскому району) МУ Отдел образования администрации Фаленского района Кировской области |
| Цель Программы | 1.Сокращение количества дорожно-транспортых происшествий с пострадавшими 2.Снижение количества погибших в результате ДТП |
| Задачи Программы | -Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; -сокращение детского дорожно-транспортного травматизма - развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движения - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - повышение уровня безопасности транспортных средств; - осуществление организационных и практических мероприятий по безопасности дорожного движения. - повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления. |
| Важнейшие показатели эффективности Программы | - снижение количества погибших и травмированных людей при ДТП; -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Срок реализации Программы | 2009-2011 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 9058.5 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета 5765,8 тыс.рублей. Из бюджета Фаленского района 75,0 тыс. рублей. 3217,7 тыс.рублей из бюджета Фаленского городского поселения. ( по согласованию) 2009г. – 2773,9 тыс. рублей,в том числе 1819,1 из областного бюджета, 26,0 тыс. рублей из бюджета Фаленского района 928,8 тыс.рублей из бюджета Фаленского городского поселения. (по согласованию) 2010г.- 3078,9 тыс. рублей, в том числе 1913,6 тыс. рублей из областного бюджета, 26,5 тыс.рублей из бюджета Фаленского района, 1138,8тыс.рублей из бюджета Фаленского городского поселения.( по согласованию) 2011г.- 3205,7 тыс. руб. ,в том числе 2033,1 тыс. рублей из областного бюджета. 22,5. тыс.рублей из бюджета Фаленского района 1150,1 тыс. рублей из бюджета Фаленского городского поселения.( по согласованию) |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Проблема аварийности на автотранспорте на территории Фаленского района в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2007 году на территории Фаленского района  произошел рост всех основных показателей аварийности, обстановка с количеством дорожно-транспортных происшествий  остается сложной. За 9 месяцев 2008 года на территории района  произошло 47 дорожно-транспортных происшествий, в 6 из  которых погиб 1 человек, 13  человек ранено.

Основными видами ДТП являются наезд на препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание транспортного средства. 100% всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Из них 30% происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения,4,3 % ДТП совершили водители, находившееся в состоянии алкогольного опьянения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий составляет 100% от всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований Правил дорожного движения.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы, в том числе дети. В 2007 году на территории района  при ДТП пострадало 3 детей. Они являлись пешеходами, что составило 10,7% от общего числа пострадавших.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государственных  и муниципальных органов управления, предприятий, общественных организаций и населения, концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов управления, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

Повышение уровня безопасности дорожного движения имеет большое значение для социально-экономического развития района. Решение  данной проблемы  относится к одной из приоритетных задач развития района.

Значимость планируемых программных мероприятий заключается в том, что они направлены на обеспечение безопасности всех жителей района.

Ситуация, сложившаяся в сфере обеспечения безопасности дорожного движения  в районе, обусловлена наличием ряда проблем, связанных с недостаточностью бюджетных средств на выполнение мероприятий профилактической направленности.

Программа направлена на решение задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», а также формирование базовых условий координации усилий государственных и муниципальных органов управления, предприятий, общественных организаций и населения района в данной сфере.

- Основная цель и задачи Программы с указанием сроков ее реализации и показателей эффективности, характеризующих достижение поставленной цели и решение задач Программы.

Основной целью Программы является создание необходимых условий       для безопасного поведения на дорогах и улицах  в Фаленском районе а также:

1.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с      пострадавшими к 2011 г. на 10%.

2.Снижение  количества  погибших  в  результате   ДТП  к 2011 году на 50% к уровню 2006 года.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

3.Комплексное решение  проблемы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

4. Воспитание законопослушных участников дорожного движения

5.Развитие системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении.

6.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

5.Повышение уровня безопасности транспортных средств.

6.Осуществление организационных и практических мероприятий по   безопасности дорожного движения

7.Повышение эффективности функционирования органов государственного управления и надзора, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет (2009-2011 годы) в три этапа по годам:

1-й этап – 2009 год

2-й этап – 2010 год

3-й этап – 2011 год

Показателями социально-экономической эффективности, характеризующими достижение поставленной цели и задач Программы, будут являться: снижение количества погибших и травмированных людей при ДТП; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Перечень показателей эффективности Программы, которые характеризуют достижение поставленных целей и задач  и  позволяют оценивать ход реализации Программы, приведен в приложении № 1 к Программе.

3. Перечень программных мероприятий.

Для решения поставленных задач запланировано проведение мероприятий по следующим основным направлениям:

3.1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Деятельность в указанном направлении предусматривает совершенствование и развитие систем подготовки водителей транспортных средств, других участников дорожного движения, широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации, разработку мер правового воздействия в случае неправомерного поведения, а также совершенствование профилактической работы.

3.2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов,  комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.

3.3  Пропаганда и обучение учащихся, граждан правилам безопасности на дорогах и улицах.  Мероприятия направлены на  широкий охват и повышение качества обучения правилам дорожного движения всех категорий населения.

Мероприятия по реализации Программы представлены в приложении №2 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Реализация Программы предусматривает финансирование за счет средств   областного и местных бюджетов в размере 9058,5 тыс.руб, а также внебюджетных источников. Финансирование Программы   за счет средств  областного бюджета планируется в размере 5765,8 тыс.руб,  в объеме  75,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Фаленского района (по согласованию), из них в 2009 г- 26,0 тыс. руб., в 2010г.-26,5 тыс. руб., в 2011г-22,5 тыс.руб. Финансирование Программы из бюджета Фаленского городского поселения (по согласованию) составляет 3217,7тыс. руб. ,из них в 2009г-928,0 тыс. руб., в 2010г.- 1138,0 тыс. руб., в 2011г- 1150,1 тыс. руб.

- 5.Механизм реализации муниципальной целевой          программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных  заказчиков.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является администрация Фаленского района, которая  осуществляет:

управление реализацией Программы;

методическое обеспечение реализации Программы;

реализацию программных мероприятий;

внесение предложений в  администрацию района   по реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год с участием средств районного  и областного бюджетов, внебюджетных источников;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и целевым использованием бюджетных средств.

Функции коллегиального совещательного органа управления реализацией Программы  возложены на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при главе администрации Фаленского района  Кировской области.

- Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Основным показателем эффективности применения Программы является снижение показателей аварийности, в первую очередь числа погибших в ДТП, количества ДТП с пострадавшими.

Социальный эффект будет достигнут при снижении количества погибших и травмированных людей.

Программа носит четко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения района.

Достижение показателей эффективности реализации Программы  приведены в приложении1 к Программе.

Приложение  1

к муниципальной целевой программе «Повышение  безопасности дорожного движения в Фаленском районе

на 2009-2011 годы»

Выполнение показателей эффективности, предусмотренных

программой

| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных Программой | Период выполнения показателей эффективности <2007 год> | Единица измере-ния | Значение показателей эффективности, предус-мотренных программой на соответствующий период (2009 год) | Фактически выполненные показатели эффективности за соответст-вующий период (2010год) | Базовое значение показателей эффективности при утверж-дении программы (2008 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения в Фаленском районе на 2009-2011 годы» |  |  |  |  |  |
|  | 1 Количество ДТП с пострадавшими | 16 |  |  |  | 6 |
|  | 1.1в них ранено | 24 |  |  |  | 13 |
|  | 1.2 погибло | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 2. Количество ДТП в которых пострадали дети | 3 |  |  |  | 0 |
|  | 3. количество ДТП с пострадавшими из-за нарушений ПДД водителями ТС со стажем управления до 3-х лет ( в расчете на 100 человек получивших в/у ) | 1 |  |  |  | 0 |
|  | 4. количество ДТП, в которых дети пострадали из-за допущенных ими нарушений ПДД к общему количеству ДТП с пострадавшими. | 3 |  |  |  | 0 |

Источник получения информации по оценочным показателям:

- официальный статистический учет, осуществляемый ОГИБДД ОВД по Фаленскому  району

Приложение2

к муниципальной целевой программе «Повышение  безопасности дорожного движения в Фаленском районе

на 2009-2011 годы»

Мероприятия муниципальной  целевой Программы

«Повышение  безопасности дорожного движения  в Фаленском  районе» на 2009-2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Срок Выполнения |  | Объемы Финансирования (тыс.руб.) |  | Источники финансирования |  | Исполнители обеспечивающие реализацию мероприятий (в пределах компетенции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение инструктивных совещаний, семинаров сотрудниками ОГИБДД по соблюдению правил дорожного движения с педагогами, родителями, учащимися муниципальных образовательных учреждений (далее – ОУ). |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации Фаленского района (далее ОО); Отдел внутренних дел по Фаленскому району (далее ОВД) (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание методического центра по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) в МОУ ДОД Дом детского творчества п.Фаленки |  |  | 2009 год |  | 10,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОУ,ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение велосипедов и экипировки, специальной формы команды школьников для участия в областном конкурсе «Безопасное колесо» |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО, ОВД (по согласованию); |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение районных соревнований юных инспекторов дорожного движения « Безопасное колесо» (в т.ч. приобретение призов для награждения победителей) |  |  | 2009 год |  | 5,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 3. | Участие команды школьников на областные соревнования «Безопасное колесо» |  |  | 2009 год |  | 2,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 4. | Ре комендовать руководителям образовательных учреждений приобрести информационные наглядные пособия по БДД для образовательных учреждений |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО; руководители образовательных учреждений ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Конкурс для педагогов и воспитателей на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ в дошкольных образовательных учреждениях «Зеленый огонек» (в т.ч. приобретение призов для награждения победителей) |  |  | 2009 год |  | 1,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 6. | Организация детской площадки «ЮИД» во время летних каникул при Доме детского творчества |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Районный смотр-конкурс методических разработок по обучению школьников ПДД и навыкам безопасного поведения на дорогах «Методическая копилка» (в т.ч. приобретение призов для награждения победителей) |  |  | 2009 год |  | 1,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 8. | Районный фестиваль «Творчество юных - за безопасность дорожного движения» (в т.ч. приобретение призов для награждения победителей) |  |  | 2009 год |  | 3,0 |  | Бюджет района |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 4,0 |  |  |  |  |
| 9. | Проведение профилактических мероприятий «Внимание-дети», направленных на повышенное внимание к детям-пешеходам, снижение детского дорожно-транспортного травматизма (в т.ч. печать листовок, плакатов с обращением к участникам дорожного движения). |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО; ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обустройство площадок в образовательных учреждениях для обучения детей ПДД |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО ОВД(по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение профилактического мероприятия «Автобус», направленного на снижение дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте. |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | Управление государственного автодорожного надзора (по согласованию); ОВД (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Рекомендовать руководителям образовательных учреждений оформить подписку на газету «Добрая дорога детства» | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО, руководители образовательных учреждений |  |
|  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Проведение мероприятий для несовершеннолетних по профилактике Детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Фаленского района | 2009 год |  |  |  |  |  | ОО ОВД(по согласованию) |  |
|  |  |  | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности дорожного движения, содержание улиц и дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Приобретение, установка, замена дорожных знаков, соответствующих требованиям ГОСТ-52289-2004, а также опор для знаков в Фаленском городском поселении согласно Приложению №3 |  | 2009 год |  | 30,0 |  | Бюджет Фаленского городского поселения (по согласованию) |  | Администрация Фаленского городского поселения (по согласованию); |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 35,0 |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение наркотестов «Иммуно- Хром-5-Мульти-экспресс» |  |  | 2009 год |  | 1,0 |  | Бюджет района |  | Администрация Фаленского района |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение прибора анализатора паров этанола «Алкотектор» |  |  | 2009 год |  |  |  |  |  | Администрация Фаленского района |
| 4. | Очистка от деревьев и древесно-кустарниковой растительности дорог пос.Фаленки. |  |  | 2009 год |  | 3,0 |  | Бюджет городского поселения |  | Администрация Фаленского городского поселения (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 8,0 |  |  |  |  |
| 5. | Возмещение расходов на первые сутки хранения задержанного автомототранспорта. |  |  | 2009 год |  | 3,0 |  | Бюджет Фаленского района |  | Администрация Фаленского района |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт улично-дорожной сети (1км) |  |  | 2009 год |  | 1819,1 |  | Областной бюджет |  | Администрации сельских поселений |
|  |  |  |  |  |  | 95,8 |  | Бюджет городского поселения |  |  |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 1913,6 |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100,8 |  | Бюджет городского поселения |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 2033,1 |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 107,1 |  | Бюджет городского поселения |  |  |
| 7. | Содержание улично-дорожной сети п.г.т. Фаленки |  |  | 2009 год |  | 800,0 |  | Бюджет городского поселения |  | Администрация Фаленского городского поселения (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2010 год |  | 1000,0 |  | Бюджет городского поселения |  | Администрация Фаленского городского поселения (по согласованию) |
|  |  |  |  | 2011 год |  | 1000,0 |  | Бюджет городского поселения |  | Администрация Фаленского городского поселения (по согласованию) |

Мероприятия Программы осуществляются исполнителями на основе соглашений, договоров, иных форм согласования с исполнителем.

Приложение 3

к муниципальной целевой программе «Повышение  безопасности дорожного движения в Фаленском районе на 2009-2011 годы»

Дорожные знаки.

(для Фаленского городского поселения)

| № п/п | Вид знака | Место установки | Количество Знаков (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Знак 2.3.1. «Пересечение со второстепенной дорогой» | ул. Дальняя ул. Коминтерна ул. Северная ул.Советская пер.Привокзальный пер. ул.Воробьева-Северная | 2 2 2 2 2 2 |
| 2. | Знак 8.13 «Направление главной дороги» | пер. ул. Фабричная-Дальняя пер. ул. Свободы-Советская пер. ул. Свободы-Фабричная | 1 1 1 |
| 3. | Знак . 1.20.2, 1.20.3 « Сужение дороги» | ул. Советская ( с базара) ул. Советская ( от ж/д моста) | 1 1 |
| 4. | Знак 2.1 «Главная дорога» | пер. ул. Свободы-Советская | 1 |
| 5. | Знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» | пер. ул. Свободы-Советская | 1 |
| 6. | Знак 3.27 « Остановка запрещена» | ул. Свободы (у сбербанка) | 2 |
| 7. | Знак 3.13 «Ограничение высоты 4.5м» | # Трубопроводы на ул. Коммуны ул. Колхозная | 4 2 |
| 8. | Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» | пер. ул. Коммуны-Свободы пер. ул. Свободы-Колхозная пер. ул. Сводобы-Колхозная пер. ул. Свободы-Коминтерна ул. Труда ( подъезд к пункту приема черных металлов) ул.Труда ( ДУ –39) пер. ул. Труда- пер Сенной | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 9. | Знак 3.4 «Движение грузовым автомобилям запрещено» | пер. ул. Коммуны-Коминтерна пер. ул. Воробьева-Краснофлотская пер. ул. Свободы-Колхозная пер. ул. Коммуны-Свободы ул. Свободы | 1 1 1 1 2 |
| 10. | Знак 6.15.1, 6.15.3 «Направление движения для грузовых автомобилей» | пер. ул. Коммуны-Свободы | 2 |
| 11. | Знак 5.23 «Начало населённого пункта» | ул. Энергетиков( со стороны старого поста ГАИ) | 1 |
| 12. | Знак 5.24 «Конец населённого пункта» | ул. Коммуны ( в сторону УР) ул.Труда (в сторону старого поста ГАИ) ул. Урожайная (в сторону г.Зуевка) ул. Энергетиков (в сторону старого поста ГАИ) | 1 1 1 1 |
| 13. | Знак 2.4 «Уступи дорогу» | пер. ул. Фабричная-Дальняя ул.Фабричная-(дорога на ПТФ пер. ул. Дальняя-октябрьская пер. ул. Дальняя- Радужная пер. ул. Советская-перевозская пер. ул. Советская-Колхозная пер. ул. Коминтерна-Северная пер. ул. Краснофлотская-Воробьева пер. ул. Северная-Воробьева пер. ул. Северная-Коммунистическая пер. ул. Северная-Спортивная пер. ул. Воробьева-Комсомольский проезд пер. ул. Советская-Профсоюзная пер. ул. Советская-Мопра пер. ул. Свободы- пер.Речной. пер. ул..Свободы-пер.Пионерский пер. ул. Свободы-Полевая пер. ул. Коммукны-Воробьева пер. ул. Краснофлотская-Воробьева пер. ул. Коммуны-Коминтерна пер. ул. Коммуны-Колхозная пер. ул. Коммуны-Коммуны (перекресток у дома № 7а) пер. ул. Коммуны-Свободы пер. ул. Коммуны-Октябрьская ул. Коммуны (напротив церкви) пер. ул. Свободы-Шоссейная пер. ул. Свободы-Кооперативна (проезд к старому кладбищу) ул. Свободы (со стороны РЭС) пер. ул. Свободы-Коммуны пер. ул. Свободы-Колхозная ул. Свободы (выезд с автовокзала) пер. ул. Урожайная-Советская пер. ул. Труна-Нефтяной пер. ул. Труда-Пролетарская ул. Труда (подъезд к пункту приема черных металлов) ул. Труда ( магазин «Визит») ул.Труда-Труда (у домов 8а,8б,8в) пер. ул.Первомайская-пер.Нефтяной пер. ул.Первомайская-Первомайская (а.б.в.) ул.Первомайская (у здания ДК) пер. ул. Первомайская-Пушкина | 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 14. | Знак 1.12.1, 1.12.2 « Опасные повороты» | пер. ул. Советская-Воробьева | 1 |
| 15. | Знак 6.9.2 «Предварительный указатель направлений» | ул. Свободы ул. Труда | 1 1 |
| 16. | Знак 8.3.3 «Направление действия» | пер. ул. Коммуны-Свободы пер. ул. Свободы-Коммуны пер. ул. Колхозная-Свободы пер. ул. Коминтерна-Своды | 1 1 1 1 |
| 17. | Знак 8.3.2 «Направление действия» | пер. ул. Свободы-Колхозная пер. ул. Коммуны-Свободы пер. ул. Воробьева Краснофлдотская | 1 1 1 |
| 18. | Знак 8.3.1 «Направление действия» | пер. ул. Коммуны-Коминтерна пер. ул. Свободы-Колхозная пер. ул. Коммуны-Свободы ул.Свободы | 1 1 1 1 |

Для установки дорожных знаков по Фаленскому городскому поселению требуется 103 опоры и 115знаков.